Referat for møde

## Sted: Nygaard kælderen Dato/tid: 22/09 - 2014

## Fremmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Fremmødt** | **Afbud** | **Fraværende** |
| Kristian | X |  |  |
| Kenn | X |  |  |
| Jonas |  | x |  |
| Jeppe | X |  |  |
| Lukas | X |  |  |
| Felix | X |  |  |
| Lasse | X |  |  |
| Mathias | X |  |  |
| Kristoffer | X |  |  |

## Agenda fra mødeindkaldelse:

1. Mødeåbning

a. Valg af dirigent

b. Valg af referent

2. Referat fra forrige møde

3. Aktionspunkter

- Sprint planlægning

- Review planlægning

4. Opdateret tidsplan

5. Eventuelt

- Accepttest

- SmartGit support

6. Mødeafslutning

a. Aftale tidspunkt til næste møde

b. Aftale tidspunkt til næste gruppearbejde

c. Mødeindkalder til næste møde ajourfører kalenderen på CampusNet

## Referat

Ad 1)

a. Valg af dirigent - Lasse

b. Valg af referent - Jeppe

Ad 2)

a. Godkendt

Ad 3)

1. Sprint planlægning

- Product backlog oprettelse:

Storys til det kommende sprint:

Udarbejdelse af endelig kravspecifikation

Teknologi undersøgelse

Systemarkitektur

- For Sprint 2 – Teknologiundersøgelse - Opgaver, se: Gruppe 9 – Redmineside

- For at bruge Product Backlog skal man bare trække opgaverne over i Sprint(Ny viden for Boye)

b. Review planlægning

- Review af gruppe 8s krav+acceptspec: Vi har ikke hørt fra gruppe 8. Men hvis der kommer noget materiale og reviewe – Så er det: Felix, Lasse, Jonas og Kristian der ordner reviewet.

- Vores opgave sendes til gruppe 10 mandag d. 22/9 2014 – Reviewmøde indtil videre torsdag d. 25/9 2014

Ad 4)

Planen er opdateret af Kenn

Ad 5)

Smart Git support på Kristian. Mathias er skiftet til source stream.

Accepttest rettes og opdateres af Kristoffer, Lukas, Mathias og Jeppe

Ad 6)

1. Aftale tidspunkt til næste møde  
   - Det er planen at indkalde til vejledermøde mandag d. 29/9 - 2014
2. Aftale tidspunkt til næste gruppearbejde

- Indtil videre er reviewmøde torsdag d. 25/9 – 2014 fra 8.15 - 10.00

c. Mødeindkalder til næste møde ajourfører kalenderen på CampusNet

Mødeindkalder til næste møde, sætter ligeledes gruppearbejde i CN-kalender.

Aktionspunkter til næste gang:

* Tænk over produkt backlog for hele produktet