Mødeindkaldelse

# Mødetype:

Vejledermøde eller gruppemøde

## Sted: Nygaard-kælderen Dato og tid: 24-11-2014

## Fremmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Fremmødt** | **Afbud** | **Fraværende** |
| Kristian | x |  |  |
| Jonas | x |  |  |
| Jeppe | x |  |  |
| Lukas | x |  |  |
| Felix |  | x |  |
| Lasse | x |  |  |
| Mathias | x |  |  |
| Kristoffer | x |  |  |

## Agenda:

1. Mødeåbning
   1. Valg af dirigent
      * Kristian
   2. Valg af referent
      * Kristoffer
2. Referat fra forrige møde  
   Godkendt
3. Aktionspunkter

Retrospektmøde

* + - Fremvisning af:

Bluetooth-kommunikation (Kristoffer og Jeppe)

PSoC-shield (Kristian)

Mapping scheme (Lukas)

Generering af MIDI-signaler (Lasse)

Kommunikation med FlexiForce via I2C (Jeppe)

*Ikke klar:* QT (Mathias og Jonas)

* + - Lasse: Mere produktivt sprint, vi har fået mere ud af det, det har været rart at kunne prioritere. Det bedste sprint indtil videre. Rigtig dejligt at der bliver taget fat i folk, hvis noget skal laves, for at en anden kan komme videre.
    - Lukas: Fokus på nytte har været godt. Lidt kommunikationsproblemer, vi er der stort set, men skal blive bedre til at finde tid sammen til at få det hele til at spille sammen. Det har været dejligt at komme rundt omkring og få noget E-stof.
    - Kristian: Godt at vi aftalte at prioritere opgaverne, og at vi planlagde flere opgaver end vi kunne nå, og så at de vigtigste blev lavet. Rigtig godt at vi har planlagt hvad der skal fremvises, da det er et mål der motiverer. Godt at vi prøvede at køre Skype, når ikke alle var mødt op til SCRUM-mødet.
    - Jeppe: Bedste sprint, rart at komme i gang med embedded coding foruden Bluetooth. Folk har været glade, og med armene over hovedet.
    - Kristoffer: Bedste sprint indtil videre, det har været lækkert med prioritering og for mange opgaver planlagt, så vi hele tiden havde noget at give os til, og tænkte over hvad der var vigtigst.
    - Jonas: Okay sprint, men har ikke nået det, de skulle, hvilket har skyldtes afhængighed af Felix, som har haft meget andet at se til.
    - Mathias: Svært at finde tid til at nå alt, men forhåbentlig bliver det bedre, når vi ikke har så meget andet skolemæssigt at se på.
    - Felix (udtalt af Kristian): Har haft for meget at se til, og dermed ikke haft mulighed for at fordybe sig.
    - Bedre næste gang:
      * Mulighed for at bryde de større opgaver endnu mere ned?
      * Undlade at overbebyrde de, som andre opgaver er afhængige af.
      * Tage bedre fat i vejleder
      * Ved problemer med at overskue noget, i dette tilfælde datastrukturerne på Rock, bør man sætte sig først og få lavet en applikationsmodel el. lign., så programmeringsfolkene har noget konkret at forholde sig til.

1. Opdateret tidsplan
   * + Tidsplan opdateret
2. Eventuelt

Peter anbefaler os at lave en henvisning

1. Mødeafslutning
   1. Aftale tidspunkt til næste møde
      * Nyt sprint løber til 01-12-2014
   2. Aftale tidspunkt til næste gruppearbejde
      * Vi arbejder opdelt i sprintet indtil retrospektmøde
   3. Mødeindkalder til næste møde ajourfører kalenderen på CampusNet
      * Jonas er mødeindkalder til retrospektmødet