Referat for møde

## Sted: Dato/tid:

## Fremmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Fremmødt** | **Afbud** | **Fraværende** |
| Kristian |  |  |  |
| Kenn |  |  |  |
| Jonas |  |  |  |
| Jeppe |  |  |  |
| Lukas |  |  |  |
| Felix |  |  |  |
| Lasse |  |  |  |
| Mathias |  |  |  |
| Kristoffer |  |  |  |

## Agenda fra mødeindkaldelse:

1. Mødeåbning
   1. Valg af dirigent
   2. Valg af referent
2. Referat fra forrige møde
3. Aktionspunkter
   1. Retrospekmøde
   2. Sprint plannig
4. Opdateret tidsplan
5. Eventuelt
6. Mødeafslutning
   1. Aftale tidspunkt til næste møde
   2. Aftale tidspunkt til næste gruppearbejde
   3. Mødeindkalder til næste møde ajourfører kalenderen på CampusNet

## Referat

Ad 1)

1. Lukas
2. Felix

Ad 2)

Jonas – Ikke færdig

Problemer undervejs.

Ny implementering af gui – bedre overblik og ingen gammel kode.

Farligt ikke at holde sig til sine mål

Problemer med resourcer (stuff havde meget andet).

Hofni alt godt

Kristian

Lidt for høje krav

Måske for lidt arbejde

Mathias

Har ikke arbejdet sammen med så mange.

Har nået det vigtige mål, men har ikke rigtig kunnet hjælpe andre da jeg vara færdig.

Lukas

Ærgeligt sprint

For sent i gang

Opdagede problemer for sent

Stuff

Overbebyrdet.

Uforudset med BT problemer

En fod i for mange lejre

Har ikke kunnet fordybe mig ordentligt

Mål egentlig gode nok. Problemer kan ikke altid forudses

Fremtid: Bedre udspecificering af opgave afhængigheder i et sprint

Lasse

Ærgeligt

Tekniske udfordringer

For meget fokus på større mål/Tænkt målet større end det var hvis implementeret som minimum

Felix

Ikke blevet færdig, men har nået meget.

Hjulpet andetsteds i projektet.

Sprintet føles ærgeligt, kan være grundet opgaver udefra og kort sprint.

Måske ikke tænke på det som et ”lukket” sprint.

Scrum modellen fungerer ikke hvis et sprint kun kan være en uge langt.

Ad 3) Sprintplanlægningsmøde

Ting der skal gøres.

Rapport og dokumentation til d.17!! – HØJ prioritet

Dette er vigtigere end implementering

Ad 3) Struktur i næste sprint

Luke – kan laves som et langt sprint

Felix – flere skemalagte arbejdsdage – Hele dage med kort koordinering først og sidst

Plenum – Rapport og implementering parallelt

Kristian – Rapport bygget strukturelt op efter kaffe rapport – folk kan fylde indhold på hver især

Ad 4) Opgaver

Opgaveformulering/projektformulering – færdig

Projektafgrænsning – OPGAVE!

Krav – færdig

Systembeskrivelse – halvt i hus

Ad 5) Niveau af implementering

Hul igennem fra en enkelt sensor til lyd

Gui med minimum af funktion

Ad 6)

Mødeindkalder til næste møde, sætter ligeledes gruppearbejde i CN-kalender.