Retrospektmøde sprint 3

Good

* QT interface oppe at køre (endnu ingen sammenhæng til resten af systemet)
* HW Body implementeret – høj produktivitet
* Overcommitment fører til højere produktivitet
* Scrum-møder (smart med hyppige afstemninger)
* God håndtering af overbebyrdelse og rolleomskiftning
* Læringsudbyttet er højt

Bad:

* Kaos-sprint – mange tekniske udfordringer på DevKit8000
* Mange opgaver er ikke afsluttede
* Sekvens (planlægning) af opgaver har ikke fungeret
* Burndown-chart er ikke køn

Forbedringer:

* Mere konkrete problemstillinger
* Bedre kommunikation omkring store problematikker
* Sørg for at søge hjælp rettidigt
* Planlægning af opgaver i god tid (parallel planlægning frem for sekventiel)
* Få styr på afhængigheder – hvilke opgaver skal igangsættes først
* Scrum-møder kan evt. afholdes over telefon (hvis folk ikke kan være der)